# FleetStat — Roadmap do komercjalizacji

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2026

## Status projektu

FleetStat to aplikacja webowa (React + Firebase) do zarządzania flotą pojazdów. Hosting na Vercel, domena fleetstat.pl. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna dla jednej firmy. Szacowany koszt wytworzenia: 70 000–100 000 PLN.

## ETAP 1 — Priorytet: Multi-tenancy i rejestracja (krytyczne)

### 1.1 Multi-tenancy — izolacja danych firm

- ☐ Przebudowa struktury Firebase: firms/{firmId}/vehicles/...

- ☐ Każda firma ma własne kolekcje (pojazdy, koszty, frachty, dokumenty, pauzy, sprawy)

- ☐ Middleware sprawdzający przynależność użytkownika do firmy

- ☐ Testy — dane jednej firmy nigdy nie widoczne dla innej

- Szacowany czas: 2–3 tygodnie

- Koszt zlecenia: 15 000–20 000 PLN

### 1.2 Rejestracja i onboarding

- ☐ Formularz rejestracji firmy (nazwa, NIP, email, hasło)

- ☐ Weryfikacja email

- ☐ Kreator wstępny: dodaj pierwszy pojazd, kierowcę

- ☐ Trial 14 dni bez płatności

- ☐ Zapraszanie pracowników do firmy (link/email)

- ☐ Role w firmie: właściciel, dyspozytor, księgowa

- Szacowany czas: 1–2 tygodnie

- Koszt zlecenia: 5 000–8 000 PLN

## ETAP 2 — Płatności i panel admina

### 2.1 System płatności (Stripe / Przelewy24)

- ☐ Integracja z bramką płatności

- ☐ Model cenowy: 29 PLN/pojazd/mc (minimum 5 pojazdów = 145 PLN/mc)

  - Docelowo 39–49 PLN/pojazd dla nowych klientów po rozbudowie funkcji (GPS, tachograf, raporty)

  - Starzy klienci zachowują starą cenę (budowanie lojalności)

- ☐ Automatyczne faktury VAT

- ☐ Blokada dostępu po braku płatności (z grace period 7 dni)

- ☐ Zmiana liczby pojazdów, anulowanie subskrypcji

- ☐ Trial 14 dni bez płatności

- Szacowany czas: 2 tygodnie

- Koszt zlecenia: 8 000–12 000 PLN

### 2.2 Panel super-admina (dla Ciebie)

- ☐ Lista firm z liczbą pojazdów, użytkowników

- ☐ Status płatności każdej firmy

- ☐ Blokowanie/odblokowywanie kont

- ☐ Statystyki: ile firm, ile pojazdów łącznie, MRR

- ☐ Logi aktywności

- Szacowany czas: 1 tydzień

- Koszt zlecenia: 4 000–6 000 PLN

## ETAP 3 — Prawo i bezpieczeństwo

### 3.1 RODO / GDPR — obowiązkowe przed pierwszym klientem

Dlaczego: Przetwarzacie dane osobowe (imiona kierowców, emaile, NIP-y). Kary UODO: do 20 mln EUR, realistycznie 50–200 tys. PLN. Bez RODO żaden poważny klient nie podpisze umowy.

Dokumenty do przygotowania: - [ ] Polityka prywatności — jakie dane, po co, jak długo, komu (Firebase/Google, Vercel). Po polsku, link z każdej strony apki - [ ] Regulamin SaaS — warunki korzystania, odpowiedzialność, płatności, wypowiedzenie - [ ] Umowa powierzenia przetwarzania danych (DPA) — KLUCZOWE. Wy = procesor, firma transportowa = administrator. Bez tego klient korporacyjny nie podpisze kontraktu - [ ] Rejestr czynności przetwarzania — wewnętrzny dokument: jakie dane, skąd, po co, jak długo, kto ma dostęp. Wymagany na kontrolę UODO - [ ] Prawo do usunięcia danych — przycisk “Usuń konto i dane” lub procedura na żądanie - [ ] Cookie banner — Vercel i Firebase stawiają ciasteczka. Gotowe: CookieYes / Cookiebot (darmowe do pewnego limitu) - [ ] Checkbox akceptacji regulaminu + polityki prywatności przy rejestracji - [ ] DPIA (ocena skutków) — zalecane bo GPS tracking kierowców = monitoring pracowników - IOD (Inspektor Ochrony Danych): NIE wymagany na start. Przy 200+ firmach warto rozważyć (~2 000 PLN/mc) - Koszt u prawnika: 2 000–5 000 PLN za komplet - Czas: 1–2 tygodnie

### 3.2 Certyfikaty i licencje

#### Certyfikaty — co jest potrzebne

| Certyfikat | Wymagany? | Kiedy | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) | Nie, ale klienci korporacyjni pytają | Przy 100+ firmach | 15 000–40 000 PLN + audyt ~10 000 PLN/rok |
| SOC 2 | Nie (standard USA) | Nigdy, chyba że rynek USA | — |
| Licencja transportowa | Nie (to dla przewoźników, nie dla software) | Nigdy | — |
| NIS 2 (cyberbezpieczeństwo UE) | Nie (dotyczy dużych operatorów) | Nie dotyczy małych SaaS | — |
| Certyfikat deweloperski | Nie istnieje taki wymóg | Nigdy | — |

Rekomendacja na start: Zero certyfikatów. Wdrożenie realnych zabezpieczeń (Firestore Rules, backup, 2FA) jest ważniejsze niż papier. ISO 27001 rozważyć przy skali 100+ firm.

#### Licencje technologiczne — BRAK PRZECIWWSKAZAŃ do użytku komercyjnego

| Technologia | Licencja | Komercyjne użycie | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| React | MIT (open source) | Tak, bez ograniczeń | 0 PLN |
| Vite | MIT | Tak, bez ograniczeń | 0 PLN |
| Tailwind CSS | MIT | Tak, bez ograniczeń | 0 PLN |
| Firebase | Google ToS | Tak — płacisz za użycie | Darmowy tier, potem pay-as-you-go |
| Vercel | Vercel ToS | Tak — wymaga planu Pro przy komercji | $20/mc (~85 PLN) |
| Firebase Auth | Google ToS | Tak | Darmowe do 50K użytkowników/mc |

Jedyny obowiązkowy koszt licencyjny: Vercel Pro $20/mc — plan Hobby (darmowy) jest tylko do użytku niekomercyjnego.

### 3.2 Bezpieczeństwo i architektura

#### Obecny stack technologiczny

| Warstwa | Technologia | Status |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (Vite) — single file App.jsx | Działa produkcyjnie |
| Backend/DB | Firebase Firestore (serverless) | Brak serwera — klient łączy się bezpośrednio z bazą |
| Auth | Firebase Authentication (email/password) | Działa, brakuje 2FA |
| Storage | Firebase Storage | Działa |
| Hosting | Vercel (CDN globalny, SSL automatyczny) | Działa |
| PWA | Service Worker + manifest | Działa |

#### Plan rozwoju infrastruktury

| Skala | Rozwiązanie | Koszt/mc | Kiedy |
| --- | --- | --- | --- |
| Teraz → 30 firm | Firebase + Cloud Functions | 0–50 PLN | Natychmiast |
| 30–100 firm | Firebase + Cloud Functions + osobna baza GPS | 50–200 PLN | Rok 1 |
| 100+ firm | Migracja na Supabase lub PostgreSQL + Node.js | 100–500 PLN | Rok 2+ |

Rekomendacja: Firebase + Cloud Functions — dodanie warstwy serwerowej bez migracji. Cloud Functions dają: logikę biznesową po stronie serwera, automatyczne emaile, generowanie PDF, webhooki (GPS, płatności, Trans.eu), scheduled tasks (backupy, raporty). Darmowe do 2 mln wywołań/mc. Czas wdrożenia: 1–2 tygodnie.

#### Krytyczne problemy do naprawienia (PRZED komercjalizacją)

PRIORYTET 1 — Firestore Security Rules (brakuje!): - [ ] Napisać reguły bezpieczeństwa dla każdej kolekcji (vehicles, costs, frachty, docs, pauzy, sprawy) - [ ] Reguły muszą sprawdzać request.auth.uid — czy użytkownik ma prawo do danego dokumentu - [ ] Bez tego KAŻDY zalogowany user może czytać/pisać WSZYSTKIE dane - Wysiłek: 1 dzień, ale krytyczne

PRIORYTET 2 — Role po stronie serwera (Custom Claims): - [ ] Przenieść role (admin/dyspozytor/podgląd) z Firestore do Firebase Auth Custom Claims - [ ] Role sprawdzane w tokenie JWT + Firestore Rules, nie tylko na frontendzie - [ ] Teraz role ukrywają przyciski, ale nie blokują dostępu do danych - Wysiłek: 2–3 dni

PRIORYTET 3 — Cloud Functions (warstwa serwerowa): - [ ] Wdrożenie Firebase Cloud Functions - [ ] Przeniesienie krytycznych operacji (zapis, usuwanie, zmiana ról) do funkcji serwerowych - [ ] Walidacja danych po stronie serwera - [ ] Webhook endpoint dla integracji GPS - Wysiłek: 1–2 tygodnie

#### Zabezpieczenia do wdrożenia

- ☐ Automatyczny backup Firestore (codziennie do Cloud Storage)

- ☐ Logi aktywności użytkowników (kolekcja audit_log: kto/co/kiedy)

- ☐ Dwuskładnikowe uwierzytelnianie 2FA (Firebase Auth TOTP/SMS)

- ☐ Rate limiting na logowanie (ochrona brute-force)

- ☐ Content Security Policy — nagłówki HTTP w vercel.json

- ☐ CORS — ograniczenie dostępu tylko z fleetstat.pl

- ☐ Szyfrowanie wrażliwych danych (NIP, dane kierowców)

- Szacowany czas: 1–2 tygodnie

- Koszt zlecenia: 6 000–10 000 PLN

## ETAP 4 — Landing page i marketing

### 4.1 Strona sprzedażowa

- ☐ Landing page na fleetstat.pl (osobna od apki)

- ☐ Sekcje: funkcje, cennik, FAQ, demo, kontakt

- ☐ Formularz “Umów demo” / “Rozpocznij trial”

- ☐ Responsywna, szybka, SEO-friendly

- Szacowany czas: 3–5 dni

- Koszt zlecenia: 3 000–5 000 PLN

### 4.2 SEO i content marketing

- ☐ Optymalizacja na frazy: “zarządzanie flotą”, “aplikacja dla firmy transportowej”, “program do floty”

- ☐ Blog z artykułami branżowymi (czas pracy kierowcy, rozliczanie paliwa, przepisy transportowe)

- ☐ Google Ads kampania testowa (budżet 500–1000 PLN/mc)

- ☐ Profile na LinkedIn, Facebook (grupy transportowe)

- Budżet miesięczny: 500–2 000 PLN

### 4.3 Strategia pozyskiwania klientów

- ☐ Znaleźć 3–5 firm transportowych na pilota (za darmo lub symbolicznie)

- ☐ Zebrać feedback przez 3 miesiące

- ☐ Case study z pilotażu (“Firma X zarządza 15 pojazdami w FleetStat”)

- ☐ Referencje i opinie na stronę

- ☐ Obecność na targach transportowych / spotkaniach branżowych

## ETAP 5 — Rozwój produktu

### 5.1 Raporty i eksporty

- ☐ Raport miesięczny per pojazd (PDF)

- ☐ Raport kosztów z podziałem na kategorie

- ☐ Raport czasu pracy kierowców

- ☐ Eksport do Excel wszystkich danych

- ☐ Automatyczne raporty email (co miesiąc)

### 5.2 GPS na żywo — tracking pojazdów (PRIORYTET)

Status: PARTNERSTWO Z FIRMĄ GPS — w trakcie realizacji

#### Partner: firma WiedziszWszystko (monitoring GPS)

- Partner dostarcza hardware (trackery OBD2) + montaż + karty SIM

- FleetStat dostarcza software (mapa, alerty, raporty, integracja z resztą systemu)

- Wspólna oferta dla klientów: tracking + zarządzanie flotą w jednym pakiecie

#### Model współpracy

- Partner zajmuje się: sprzedaż/wynajem urządzeń GPS, montaż u klienta, serwis hardware, SIM

- FleetStat zajmuje się: integracja danych GPS w aplikacji, mapa na żywo, raporty, alerty

- Podział przychodów lub doliczenie GPS do abonamentu FleetStat

- Klient dostaje jedno rozwiązanie zamiast dwóch osobnych systemów

#### Model cenowy GPS

- FleetStat (29 PLN) + GPS (~15 PLN) = ~44 PLN/pojazd/mc — pełen pakiet

- Nadal 2–3x taniej od konkurencji (Samsara 115–140 PLN, Flotman niepubl.)

#### Funkcje do zbudowania (integracja z danymi od partnera)

- ☐ Integracja API z systemem GPS partnera

- ☐ Mapa na żywo z pozycją wszystkich pojazdów (Google Maps / Leaflet)

- ☐ Historia tras z odtwarzaniem (playback)

- ☐ Geofencing — alerty: pojazd wyjechał z trasy / wszedł w strefę

- ☐ Automatyczny odczyt przebiegu z OBD2 (koniec ręcznego wpisywania km)

- ☐ Zużycie paliwa z OBD2 (raport tankowania, anomalie)

- ☐ Alerty prędkości i stylu jazdy (ostre hamowanie, przyspieszanie)

- ☐ Czas jazdy vs postoju — automatyczne uzupełnianie czasu pracy

- ☐ Kody błędów silnika (DTC) — powiadomienie o awarii

- Szacowany czas: 3–5 tygodni (szybciej dzięki partnerstwu — gotowe API)

- Koszt zlecenia: 15 000–25 000 PLN (niższy — bez budowania backendu GPS od zera)

#### Przewaga partnerstwa

- Nie budujemy hardware od zera — partner ma doświadczenie i serwis

- Szybsze wejście na rynek z GPS

- Klient dostaje profesjonalny montaż + gwarancję sprzętu

- Możliwość wspólnej sprzedaży — partner poleca FleetStat swoim klientom, my polecamy GPS partnera

- Skalowalność — partner obsługuje logistykę hardware, my skupiamy się na software

### 5.3 Integracje

- ☐ Import danych z tachografu (pliki DDD)

- ☐ Integracja z programami księgowymi (fakturowanie)

- ☐ API dla klientów Enterprise

- ☐ Integracja z Trans.eu (import zleceń z giełdy do FleetStat)

### 5.4 Dodatkowe funkcje

- ☐ Powiadomienia push (przegląd za 7 dni, faktura po terminie)

- ☐ Planowanie tras (z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy)

- ☐ Moduł paliwa (tankowania, karty paliwowe, porównanie z OBD2)

- ☐ Czat / komunikator wewnątrzfirmowy

- ☐ Dashcam integracja (opcja przyszłościowa)

## Model cenowy

29 PLN / pojazd / miesiąc (min. 5 pojazdów = 145 PLN/mc)

### Prognoza przychodów (średnia 35 PLN/pojazd po podwyżkach)

| Scenariusz | Firmy | Śr. pojazdów | Pojazdy | MRR | Roczny przychód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start (6 mc) | 10 | 15 | 150 | 5 250 PLN | 63 000 PLN |
| Rok 1 | 50 | 15 | 750 | 26 250 PLN | 315 000 PLN |
| Rok 2 | 100 | 15 | 1 500 | 52 500 PLN | 630 000 PLN |
| Rok 3 | 200 | 15 | 3 000 | 105 000 PLN | 1 260 000 PLN |

### Wartość produktu (mnożnik 3–5x rocznego przychodu)

| Etap | Przychód roczny | Wartość biznesowa |
| --- | --- | --- |
| Przed komercjalizacją | 0 PLN | 70–100 tys. PLN (koszt wytworzenia) |
| Po wdrożeniu (bez klientów) | 0 PLN | 150–220 tys. PLN (koszt wytworzenia) |
| 50 firm | 315 000 PLN | ~1 000 000 PLN |
| 100 firm | 630 000 PLN | ~2 500 000 PLN |
| 200 firm | 1 260 000 PLN | ~5 000 000 PLN |

### Analiza konkurencji (stan: kwiecień 2026)

#### Polska

| System | Cena/pojazd/mc | Hardware | Segment | Główne funkcje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FleetStat | 29 PLN | Nie | Małe firmy (5–50 aut) | Koszty, faktury, czas pracy EU, dokumenty, rentowność, PWA |
| Flotman | niepubl. | Tak (GPS) | Małe–duże | GPS na żywo, paliwo, tachograf, alerty |
| MOTO Flota Manager | niepubl. | Tak (GPS) | Małe–duże | Monitoring GPS, kontrola floty |
| LINQO | niepubl. | Zależy | Wszystkie | Modułowy, integracja Trans.eu |
| Trans.eu | 465–1000+ PLN/mc (za stanowisko) | Nie | Giełda frachtów | Giełda ładunków, komunikator, TransRisk — NIE zarządzanie flotą |

#### Świat (dostępne globalnie)

| System | Cena/pojazd/mc | Hardware | Segment | Główne funkcje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fleetio (USA) | $4–10 (17–43 PLN) | Nie | Małe–średnie | Maintenance, paliwo, inspekcje, przypomnienia |
| Simply Fleet | od $5 | Nie | Małe | Maintenance, paliwo — bardzo prosty |
| Samsara | $27–33 (115–140 PLN) | Tak ($99–148) | Średnie–duże | GPS, kamery, compliance, kontrakt 3-letni |
| Webfleet (TomTom) | niepubl. | Tak | Średnie–duże | Routing, tachograf, OEM |
| Azuga | niepubl. | Tak | Małe–średnie | GPS, compliance, godziny (tylko USA) |

#### Szczegółowe porównanie funkcji

| Funkcja | FleetStat | Fleetio | Flotman | Samsara | Trans.eu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie pojazdami | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Koszty operacyjne | ✅ | ✅ | Częściowo | ✅ | ❌ |
| Faktury / frachty | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Czas pracy EU (9/11/24/45h) | ✅ | ❌ | Częściowo | ❌ | ❌ |
| Dokumenty z alertami | ✅ | ✅ | ❌ | Częściowo | ❌ |
| Rentowność per pojazd | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GPS na żywo | ✅ (w planie — OBD2 tracker) | Opcja | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tachograf | Podstawowy | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Język polski | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| PWA mobilna | ✅ | App | App | App | App |
| Bez kontraktu | ✅ | Roczny | Roczny | 3-letni | Roczny |
| Bez hardware | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |

#### Przewaga FleetStat

- Jedyny system na rynku PL łączący: koszty + faktury + czas pracy EU + dokumenty + rentowność w jednym narzędziu

- Najtańszy wśród kompletnych rozwiązań (29 PLN vs 50–200 PLN u konkurencji)

- Bez hardware — zero inwestycji na start, wystarczy przeglądarka

- Bez kontraktu — miesiąc do miesiąca, zero ryzyka dla klienta

- Celowany w niszę: małe firmy transportowe (5–50 aut) które nie potrzebują kombajnów jak Samsara/Webfleet

- Luka rynkowa: Fleetio (najbliższy konkurent) nie ma fakturowania, czasu pracy EU ani polskiego; Flotman wymaga GPS hardware; Trans.eu to giełda, nie zarządzanie flotą

## Podsumowanie kosztów komercjalizacji

| Etap | Koszt | Czas (samodzielnie) |
| --- | --- | --- |
| Multi-tenancy + onboarding | 20 000–28 000 PLN | 3–5 tygodni |
| Płatności + panel admina | 12 000–18 000 PLN | 3 tygodnie |
| Prawo + bezpieczeństwo + Cloud Functions | 8 000–14 000 PLN | 2–3 tygodnie |
| Landing page + marketing start | 3 000–5 000 PLN | 1 tydzień |
| GPS tracking (integracja z partnerem + mapa) | 15 000–25 000 PLN | 3–5 tygodni |
| ŁĄCZNIE | 58 000–92 000 PLN | 12–17 tygodni |

## ETAP 6 — Ekspansja europejska (po ustabilizowaniu rynku PL)

Warunek wejścia: stabilna baza 30–50 firm w Polsce, przetestowany produkt, powtarzalny model sprzedaży.

### 6.1 Faza 1 — Europa Środkowo-Wschodnia (CEE)

Rynki: Rumunia (~30 000 firm), Bułgaria (~15 000), Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa. Duży transport, słaba lokalna konkurencja SaaS, niska bariera wejścia.

- ☐ Wielojęzyczność (i18n) — wyciągnięcie tekstów z App.jsx do plików JSON

- ☐ Tłumaczenie: angielski (bazowy), potem rumuński, czeski

- ☐ Landing page po angielsku

- ☐ Płatności w EUR (Stripe obsługuje całą UE)

- ☐ Wielowalutowość kosztów/frachów (EUR, RON, CZK)

- ☐ GDPR compliance (angielska wersja RODO)

- ☐ Marketing: grupy Facebook/LinkedIn dla transportu w CEE

- Cena: 7 EUR/pojazd/mc (~29 PLN)

- Szacowany koszt: 17 000–27 000 PLN

- Szacowany czas: 3–4 tygodnie

### 6.2 Faza 2 — Europa Zachodnia

Rynki: Niemcy (~100 000 firm), Francja (~40 000), Holandia (~15 000), Belgia. Wyższe oczekiwania, ale 2–3x wyższe ceny.

- ☐ Tłumaczenie: niemiecki, francuski, niderlandzki

- ☐ Cena: 9–15 EUR/pojazd/mc

- ☐ Support po angielsku/niemiecku

- ☐ Integracje z lokalnymi systemami (tachograf cyfrowy, pakiet mobilności UE)

- ☐ Certyfikaty (ISO, DSGVO — niemiecki RODO)

- ☐ Strefy czasowe (kierowca jedzie przez 3 kraje)

### 6.3 Faza 3 — Pełna skala EU

- ☐ API dla klientów Enterprise

- ☐ Integracje GPS (Navifleet, Flotman, Samsara)

- ☐ Moduł tachografu cyfrowego (pliki DDD — wymóg UE)

- ☐ White-label dla partnerów/resellerów

- ☐ Lokalne zespoły sprzedażowe lub partnerzy w kluczowych krajach

### Prognoza finansowa — Europa

| Scenariusz | Firmy | Pojazdy | MRR | Roczny przychód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 1 (PL) | 50 | 750 | 5 600 EUR | 67 000 EUR |
| Rok 2 (PL + CEE) | 150 | 2 250 | 15 750 EUR | 189 000 EUR |
| Rok 3 (+ zachód EU) | 350 | 5 250 | 47 000 EUR | 564 000 EUR |
| Rok 4 (skala EU) | 700 | 10 500 | 94 000 EUR | 1 130 000 EUR |

Wartość firmy przy 1 mln EUR rocznego przychodu (mnożnik 5x): ~5 mln EUR (~21 mln PLN)

### Rynek docelowy

- UE: ~600 000 firm transportowych

- Polska: ~40 000 firm

- CEE łącznie: ~130 000 firm

- Potrzebujemy 0,1% rynku UE (700 firm) żeby dojść do 1 mln EUR/rok

- Przewaga: cena 2–5x niższa od konkurencji, prosty produkt dla małych firm

## Dziennik sesji

### 1 kwietnia 2026

Zrobione:

- Podłączenie CzasPracyModal do kart pojazdów w Przeglądzie (zastąpił stary inline panel)

- Usunięcie starego panelu Czas pracy (104 linie kodu usunięte)

- Aktualizacja sekcji przeglądu na dashboardzie pod nowy format statusów

- Dodanie godziny startu do wpisów — automatyczne wyliczanie godziny końca na podstawie typu pauzy

- Dodanie “Pauza inne” z polem na własną liczbę godzin (np. 34h)

- Dodanie notatek do każdego wpisu Czas pracy

- Zmiana auto-logout z 10 min sztywnego na 30 min bezczynności z lepszym wykrywaniem aktywności (11 typów eventów)

- Wycena aplikacji: 70 000–100 000 PLN (koszt wytworzenia)

- Roadmap komercjalizacji

Dodane do roadmapy:

- Model cenowy 29 PLN/pojazd + prognozy finansowe (PL i EU)

- Analiza konkurencji: Flotman, Fleetio, Samsara, Trans.eu, Simply Fleet, Webfleet, Azuga

- Porównanie funkcji — FleetStat jedyny w PL łączący koszty + faktury + czas pracy + dokumenty

- GPS tracking z partnerem WidziszWszystko (OBD2 + montaż)

- Ekspansja EU: CEE → zachód, prognoza do 1 mln EUR/rok

- Stack technologiczny + plan rozwoju infrastruktury (Firebase → Cloud Functions → PostgreSQL)

- Analiza bezpieczeństwa — 3 krytyczne priorytety (Firestore Rules, Custom Claims, Cloud Functions)

- Wiadomość do szefa z podsumowaniem projektu

Do zrobienia następnym razem (2 kwietnia):

- RODO — wdrożenie: polityka prywatności, umowa powierzenia, rejestr czynności, IOD, prawo do usunięcia

- Certyfikaty — czy potrzebne ISO 27001, SOC 2, certyfikaty transportowe

- Licencje — czy React, Firebase, Vercel, Tailwind pozwalają na komercyjne użycie

- Firestore Security Rules — napisanie reguł bezpieczeństwa (priorytet #1)

- Push ostatnich zmian kodu (notatki + pauza inne + logout)

- Testy manualne CzasPracyModal na produkcji